様式第１６号（第１４条関係）

低入札価格調査の概要

公表日　　平成２９年１１月１６日

| 工事名 | 大東ふれあい運動場整備事業 大東ふれあい運動場陸上競技場改修工事 |
| --- | --- |
| 入札者名 | 雲南建設 株式会社 |
| 入札者住所 | 雲南市加茂町南加茂５５０－１ |
| 調査基準価格 | ￥８８，２０１，７５０．（税抜） |
| 項 目 | 内 容 |
| １ 当該価格で入札した理由及び入札価格（内訳書添付） | ①対象工事場所が事業所及び倉庫に近いため、資材労務のロスが少ない。 ②今回使用する主要資材について、他工事と一括して仕入れを行うことにより、標準的な価格に比べ、安価に調達することが出来、大幅なコスト削減が見込まれるため。 ③経験豊富な下請業者の協力が得られたことにより、３種公認認定に向けての体制が整ったため。 ④諸経費率については、当該社内規定に基づき適正な単価を計上していることから、製品品質に影響を及ぼすことはない。 以上のことから、当該価格で受注しても適正な工事施工が可能と判断する。 入札価格 ￥７４，８００，０００．（税抜） |
| ２ 手持ち工事の状況 | ○安来木次線（真金工区）防災安全交付金（交通安全）工事 第２期 工期：平成２９年１２月２５日 ○玉湯吾妻山線八代工区 防災安全交付金（交通安全）工事 工期：平成２９年１２月２０日 ○平成29年度中山間地域総合整備事業 雲南北地区区画（昭和）その２工事 工期：平成３０年３月３０日 ○防災・安全交付金 町道佐白町線道路（舗装整備）工事 工期：平成２９年１１月１０日 ○防災・安全交付金 町道古市三成線道路（舗装整備）工事 工期：平成２９年１１月１０日 ○防災・安全交付金 町道川西五反田線道路（舗装整備）工事 工期：平成２９年１１月１０日 ○防災・安全交付金 町道馬馳八代線道路（舗装整備）工事 工期：平成２９年１１月１０日 ○防災・安全交付金 町道武者山滝坂線外道路（舗装整備）工事 工期：平成２９年１１月１０日 ○丸子山周辺土地区画整理事業 １街区造成工事 工期：平成２９年１０月２０日 ○国道３１４号三成工区 県単舗装整備工事 工期：平成２９年１１月３０日 ○掛合上阿井線吉田工区外 県単舗装整備工事 工期：平成２９年１２月１５日 ○玉湯吾妻山線東阿用工区外 県単舗装整備工事 工期：平成２９年１２月２０日 ○道路施設整備事業 市道元天神大別成木線舗装工事 工期：平成２９年１０月２７日 １０月２６日現在、１３件の手持ち工事であるが、年内に１２件竣工済みとなるため。 |
| ３ 対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫との関連 | ○対象工事場所：雲南市大東町飯田 ○入札者事務所：雲南市加茂町南加茂 事務所との距離：５．２ｋｍ 倉庫との距離：６．４ｋｍ 現場には近距離の範囲であるため、工事の支障にならない。 |
| ４ 手持ち資材の状況 | 今回工事を行う際の自社の手持ち資材はコーンと看板の仮設資材のみである。 |
| ５ 資材購入先と入札者との関係 | 協力会社として、長谷川体育施設（株） ○レヂンエースポリウレタン ○トップコート油性斜熱耐候塗料 ○角石・標石 ○標識タイル ○突き箱枠 |
| ６ 手持機械の状況 | 特に問題なし。 |
| ７ 労務者の確保計画 | ○ウレタン舗装工 ４００名 ○スポーツポイント工 １６８名 ○グランド・コート施設修繕 １５０名 ○構造物撤去工 １２５名 特に問題なし。 |
| ８ 下請契約予定業者等及びその契約予定金額 | 長谷川体育施設（株） ６２，６４０，０００（税抜） |
| ９ 経営状況 | 特に問題なし。 |
| 10 信用状況 | - 建設業法違反の有無 - 下請代金の支払遅延状況 - その他 上記特に問題なし。 |
| 11 過去２年間に受注、施工した公共工事の成績 | ○中国地方整備局松江国道事務所発注 １件 ○島根県雲南県土整備事務所発注 １８件 ○雲南市発注 １２件 |
| 12 数値的判断基準 | ○直接工事費 85.77％（85％以上ＯＫ） ○共通仮設費 72.14％（70％以上ＯＫ） ○現場管理費 70.85％（70％以上ＯＫ） ○一般管理費 31.09％（30％以上ＯＫ） |
| 13 その他 | 特に問題なし。 |
| 14 判断結果 | 調査の結果、工事費内訳については、全ての項目で数値的判断基準に適合しており、一定の額が確保されている。また、施工能力及び同種工事の施工実績を有し、受注意欲も高いことから、当該業者の現場管理に関する監督体制を強化すること等で、適正な工事施工は可能であると認められるため、当該業者を落札業者とする。 |